ADDENDUM AL CONTRATTO ESECUTIVO (CIG DERIVATO: A0347B31E7)

IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP «Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - ID 2202 - LOTTO 2

TRA

Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA), Via Piero della Francesca 1, C.F. 03990570925, nella persona dell’Ing. Marco Galisai, Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Amministrazione, dotato dei necessari poteri rappresentativi (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente” o «ARES»)

E

Alfahealth S.P.A., con sede legale in __________, Via __________, capitale sociale Euro __________, iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, P. IVA __________, in persona del legale rappresentante/procuratore speciale Dott. __________, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo, subentrata a far data dal 1° maggio 2026 alla originaria mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti: IBM ITALIA S.P.A., GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., LEONARDO S.P.A., CONSIS SOC. CONS. AR.L., POSTEL S.P.A. (a seguire, per brevità, congiuntamente anche l’«Appaltatore»).

(ARES e l’Appaltatore sono a seguire collettivamente denominati anche come le «Parti»)

PREMESSO CHE

(A) 	In data 28/05/2024, con Determinazione Dirigenziale n. 1406, ARES ha disposto l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico per l'implementazione del Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale per la digitalizzazione dei DEA della Regione Sardegna (CIG DERIVATO A0347B31E7), a valere sui fondi PNRR (Missione 6: Salute – Componente 2 – Intervento 1.1.1), a favore del RTI capeggiato originariamente da Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., per un importo complessivo di € 1.500.000,00 IVA esclusa.

(B) 	A seguito di scissione aziendale, dal 1° maggio 2026 alla mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. è subentrata la società Alfahealth S.P.A., subentrando in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto Esecutivo.

(C) 	Nel Quadro Economico approvato originariamente (Allegato D della Det. 1406/2024), è stata accantonata e messa a disposizione dell'amministrazione una quota del 5% per "imprevisti", pari all'importo di € 75.000,00.

(D)	Durante la realizzazione della centralizzazione del Sistema è emersa la necessità di adeguare gli standard di sicurezza (livello di criticità ALTO), configurandosi come una circostanza imprevista e imprevedibile che richiede la replica ridondata dell'installazione applicativa e della banca dati "Eliot 3.0" presso il CED dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (sito di Disaster Recovery/Business Continuity).

(E) 	Tale necessità è stata formalizzata nella "Relazione tecnica suppletiva di impegno di spesa imprevista" (Ver. 02 del 18/06/2026), redatta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e approvata dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

(F) 	Con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______, ARES ha autorizzato la variante in corso d'opera attivando l'opzione "imprevisti", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 42, comma 3, lett. b) del D.P.R. 207/2010, affidando l'esecuzione dei servizi supplementari al RTI aggiudicatario per un importo di € 61.315,92 IVA esclusa.

(G) 	Con il presente documento le Parti intendono formalizzare un apposito atto che disciplini i reciproci obblighi e diritti rispetto alla modifica contrattuale disposta.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON IL PRESENTE ADDENDUM

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2 (Oggetto e durata)

- Con il presente Addendum, le Parti convengono l’esecuzione dei servizi supplementari imprevisti finalizzati all'implementazione del sito di Disaster Recovery/Business Continuity presso il CED della AOU di Sassari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 42, comma 3, lett. b) del D.P.R. 207/2010, per l’importo complessivo di € 61.315,92 (sessantunomilatrecentoquindici/92), IVA esclusa.

- Il presente Addendum spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la scadenza originaria del Contratto Esecutivo.

- L’importo oggetto del presente Addendum è così ripartito, come dettagliato nella Relazione Tecnica Suppletiva:

| DESCRIZIONE | VALORE UNITARIO | Q.TÀ | TOTALE IVA esclusa |
| --- | --- | --- | --- |
| Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP) METRICA: Giorno/Team ottimale | 178,20 € | 28 | 4.989,60 € |
| Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB) METRICA Servizio/mese | 172,80 € | 36 | 6.220,80 € |
| Supporto Specialistico (SS) METRICA: Giorno/Team ottimale | 177,30 € | 90 | 15.957,00 € |
| Servizi di Conduzione Tecnica (CT) METRICA: Servizio/mese | 178,20 € | 95 | 16.929,00 € |
| Supporto Tecnologico (ST) METRICA: Giorno/Team ottimale | 179,37 € | 96 | 17.279,52 € |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  | 61.315,92 € |

- L’Appaltatore prende atto ed accetta le varianti ordinate dall’Amministrazione e si sottomette alle medesime ad ogni effetto di esecuzione, agli stessi patti e condizioni del Contratto Esecutivo originario e dei relativi allegati.

Articolo 3 (Spese)

- Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Addendum ed ogni relativo onere fiscale, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Amministrazione nelle percentuali di legge.

Articolo 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- L’Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della suddetta legge n. 136/2010, l’Appaltatore sarà altresì tenuto a prevedere ed inserire, nei contratti della filiera, un’apposita clausola che obblighi i propri contraenti ad osservare il predetto principio, a pena di nullità assoluta del contratto, dando immediata comunicazione all’Amministrazione e alla prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte.

Articolo 5 (Rinvio al Contratto Esecutivo)

- Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente Addendum, rimangono invariate e pienamente valide ed efficaci tra l’Amministrazione e l’Appaltatore tutte le previsioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Contratto Esecutivo già stipulato e nei relativi allegati tecnici, che devono intendersi qui integralmente richiamate.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.

Selargius-_________, data della firma digitale.

| Azienda Regionale della Salute (ARES) Il Direttore del Dipartimento SaDIT Ing. Marco Galisai (documento firmato digitalmente) | Alfahealth S.P.A. Il Procuratore Speciale Dott. _________ (documento firmato digitalmente) |
| --- | --- |

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente Addendum: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto e durata); Art. 3 (Spese); Art. 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 5 (Rinvio al Contratto Esecutivo).

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

___________-_________, data della firma digitale.

Alfahealth S.P.A. Il Procuratore Speciale Dott. _________ (documento firmato digitalmente)